[00975]

《工程概预算》自学考试大纲
浙江省教育考试院

二OO九年三月
自学用书：《公路施工组织与概预算》，崔艳梅编著，山东大学出版社2006年6月第1版               

参考书目：《建筑工程定额与预算》，廖天平，高等教育出版社，2002。

《建筑工程概预算与工程量清单计价》，孙震主编，人民交通出版社，2004。

一、课程性质与设置目的要求

《公路工程概预算》是加强学生经济概念的一门重要课程。其目的是使学生懂得公路工程投资的构成及土建各分项工程成本计算及控制。掌握具体道路工程概预算的方法及文件编制。

二、考核目标

通过该课程的学习，了解并把握工程投资构成，把握建筑工程及相关费用的构成与确定方法，掌握道路工程定额的运用和工程各项费用的计算及概预算文件的编制方法。
第一部分 概论
1、学习目的和要求

通过本章的学习，掌握公路建设的内容、公路建设的特点、了解公路基本建设的定义及其内容、公路建设的程序。

2、考核知识点

公路建设的内容，公路建设的特点，公路基本建设的定义，公路基本建设的内容、公路基本建设的程序。

3、考核要求

熟记公路建设的内容、特点，掌握公路基本建设的定义、内容和程序。

第二部分 公路工程定额
1、学习目的和要求

通过本章的学习，掌握定额概念和定额分类，了解定额表的构成内容、意义和运用。

2、考核知识点

定额的定义，定额的特点，定额表的分类，定额表的组成、定额的直接套用方法、定额的调整与抽换的方法。 
3、考核要求

掌握定额定义、定额分类、定额的直接套用方法、定额的调整与抽换的方法。
第三部分  公路工程概预算的编制
1、学习目的和要求

通过本章的学习，了解公路工程概预算的编制过程与方法。

2、考核知识点

公路工程概预算的概念，概预算的作用及文件组成，公路工程概预算的费用组成，工单价的计算、材料预算单价的计算、机械台班单价的计算、直接费的计算、其他直接费及现场经费的计算、间接费的计算、施工技术装备费的计算、计划利润的计算、税金的计算、设备、工器具及家具购置费的计算、工程建设其他费用的计算、预留费的计算及概预算文件的编制。
3、考核要求

掌握概预算文件的计算和编制。

三、题型举例

（一）单项选择题（在备选答案中只有一个是正确的，将其选出并把它的题号写在题后括号内）

1、（  ）的定义为：在合理的劳动组织和合理使用材料和机械的条件下，完成单位合格产品所消耗的资源数量标准。 
A、定额    B、定额水平    C、劳动定额    D、材料定额
（二）多项选择题（在备选答案中有二至五个是正确的，将其全部选出，并将它们的题号写在题后的括号内，错选或漏选均不得分）
1、定额的特点有（  ）。 
  A、科学性 
  B、系统性 
  C、统一性 
  D、权威性和强制性 
  E、稳定性和实效性
（三）名词解释  
1、材料定额
（四）简答题   

1、为定额抽换的条件是什么？
（五）案例分析题  
1、已知某工程的定额直接费为1015元，直接费为1235元，其他直接费综合费率为2.97%，现场经费综合费率为5.89%，间接费综合费率为7.92%，试计算该工程的直接工程费与间接费之和是多少？
四、考试时间：150分钟

